

Projekt zespołowy

Temat:

Strona internetowa Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego

Autorzy:

Bielawska Barbara  
Brzostek Aleksandra  
Jakimiec Agata

Spis treści

[1. Harmonogram pracy nad stroną internetową 3](#_Toc65492740)

[2. Cel projektu 4](#_Toc65492741)

[2.1 Mapa strony 4](#_Toc65492742)


[2.2 Szacowane koszty utrzymania strony 4](#_Toc65492743)

# Harmonogram pracy nad stroną internetową

|  |  |
| --- | --- |
| Przewidywany czas pracy: +/- 2 miesiące. | |
| Tydzień pierwszy | Określenie celu projektu, oszacowanie kosztów utrzymania strony. |
| Tydzień drugi | Zaprojektowanie strony a programie Adobe XD |
| Tydzień trzeci-czwarty | Zakodowanie strony |
| Tydzień piąty | Konfiguracja serwera |
| Tydzień szósty | Wygenerowanie umowy o przekazaniu praw autorskich |
| Tydzień siódmy-ósmy | Dokonanie poprawek i przeprowadzenie testów |

# Cel projektu

## Mapa strony



## Szacowane koszty utrzymania strony